ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

CRM-система нового поколения

AI-Driven партнёр для бизнеса

Версия 1.0

# Содержание

1. Стратегический анализ рынка и позиционирование	3

Сравнительный анализ конкурентной среды	3

2. Уникальные торговые преимущества (Killer Features)	3

3. Детальный пошаговый роадмап разработки	4

Этап 1. Архитектура и гибридная data-структура (месяцы 1–2)	4

Этап 2. Модуль Real-Time Unit-Economics (месяцы 3–4)	5

Этап 3. AI-ассистент и авто-дейлики (месяцы 5–6)	5

Этап 4. AI-балансировщик нагрузки и предиктивная аналитика (месяц 7)	6

Этап 5. Динамический граф знаний и коммерческий релиз (месяцы 8–9)	7

4. Техническая ИИ-стратегия и безопасность данных	7

# 1. Стратегический анализ рынка и позиционирование

Большинство современных CRM-систем (Битрикс24, AmoCRM, Jira) создавались в эпоху, когда автоматизация сводилась к заполнению таблиц и ручному перемещению карточек. Главная проблема этих систем — высокий уровень бюрократии: сотрудники тратят до 30% рабочего времени на заполнение отчётов, а руководство получает искажённую или запоздалую аналитику.

Продукт позиционируется как «AI-Driven партнёр для бизнеса». Фокус смещается с ручного контроля на автоматический сбор данных и предиктивную аналитику.

## Сравнительный анализ конкурентной среды

| CRM-система | Фокус и сильные стороны | Критические уязвимости | Стратегический ответ продукта |
| --- | --- | --- | --- |
| Битрикс24 | «Всё в одном» для enterprise: огромный набор функций, коробочная версия, развитая партнёрская сеть. | Перегруженный UI/UX, медленные облачные интерфейсы, избыточный функционал для 80% компаний. | Легковесность и скорость. Отказ от «мусорных» модулей. Интерфейс, который летает. |
| AmoCRM | Классическая воронка продаж (B2B/B2C): минималистичный канбан, сильная интеграция с мессенджерами. | Нет инструментов управления проектами, производством и внутренними командами. | Универсальность проектного управления при сохранении простоты — но для задач и денег. |
| Jira / ClickUp | Трекинг задач для IT и digital-команд: мощное планирование, гибкие методологии (Scrum/Kanban). | Сложная настройка, высокая стоимость, нет связи задач с реальной юнит-экономикой компании. | Финансовый вес задач: каждая задача имеет денежное выражение в реальном времени. |

# 2. Уникальные торговые преимущества (Killer Features)

Чтобы продукт вызвал «вау-эффект» на рынке, он должен решать фундаментальные боли собственников: потерю денег на неэффективных задачах и саботаж сотрудников при заполнении отчётов.

### Фича №1. Real-Time Unit-Economics — финансовый вес задач

В отличие от обычных таск-трекеров, где задача — это просто текст, здесь каждая задача имеет себестоимость, рассчитываемую в реальном времени. Руководитель видит маржинальность проектов не в конце месяца, а в каждый момент.

### Фича №2. AI Standup Pipeline — автоматические дейлики

Полный отказ от ежедневных планёрок. Сотруднику достаточно наговорить голосовое сообщение в Telegram-бот. Система расшифрует его, поймёт контекст, передвинет нужные карточки на канбан-доске и обновит тайм-трекер.

### Фича №3. AI Load Balancer — защита от выгорания и срыва сроков

Алгоритм рассчитывает чистую скорость работы каждого человека (Velocity) и не позволяет менеджеру назначить задач больше, чем сотрудник способен выполнить, предотвращая срыв дедлайнов.

### Фича №4. Динамический граф знаний — умный онбординг

Система собирает базу знаний не из статичных файлов, а из истории выполненных задач. Новый сотрудник общается с CRM как с опытным коллегой и моментально узнаёт, как решались аналогичные проблемы в прошлом.

# 3. Детальный пошаговый роадмап разработки

Разработка разбита на пять стратегических этапов: каждый последовательно усложняет систему — от надёжного ядра до ИИ-модулей.

Этап 1: Фундамент БД → Этап 2: Финансовое ядро → Этап 3: AI Standup → Этап 4: Балансировщик → Этап 5: Граф знаний

## Этап 1. Архитектура и гибридная data-структура (месяцы 1–2)

Цель: создать каркас, способный без рефакторинга выдерживать реал-тайм транзакции, хранить векторные данные для нейросетей и синхронизировать интерфейсы пользователей за миллисекунды.

### Шаг 1.1. Проектирование гибридной структуры базы данных

Разворачивается реляционная база PostgreSQL для критически важных бизнес-данных. Параллельно подключается расширение pgvector (либо разворачивается векторная БД Pinecone). Кэширование сложной аналитики берёт на себя Redis.

| PostgreSQL — реляционный слой Сделки, задачи, пользователи Логи времени (TimeLogs) Финансовые ставки (Rates) | pgvector / Pinecone — векторный слой Эмбеддинги задач Семантические смыслы База для ИИ-поиска |
| --- | --- |

Кэширование сложной аналитики — Redis (поверх обоих слоёв)

Аргументация: PostgreSQL гарантирует строгое соблюдение транзакций (ACID), необходимое для финансового учёта. Векторный слой закладывается с первого шага: при закрытии задач сразу сохраняется их математическое описание (эмбеддинг) для будущего ИИ-поиска. Без этого внедрить граф знаний на этапе 5 по старой базе будет невозможно.

### Шаг 1.2. Ядро бэкенда и реал-тайм слой (WebSockets)

Каркас приложения на NestJS (Node.js) или Laravel (PHP). Настройка JWT-авторизации и ролевой модели (RBAC). Разворачивание сервера WebSockets (Socket.io).

Аргументация: WebSockets критичны для командной работы. Изменения на канбан-доске (перенос карточки, смена исполнителя) должны мгновенно отображаться у всех участников проекта без перезагрузки страниц.

### Шаг 1.3. Легковесный SPA-интерфейс рабочего пространства

Фронтенд на React или Vue.js. Базовый модуль канбан-доски с поддержкой drag-and-drop.

Аргументация: Минималистичный и чистый интерфейс с первого дня станет главным визуальным отличием от перегруженного Битрикс24.

## Этап 2. Модуль Real-Time Unit-Economics (месяцы 3–4)

Цель: превратить систему из обычного трекера задач в инструмент финансового контроля.

### Шаг 2.1. Интерактивный тайм-трекер

Кнопка «В работу / Пауза» в каждой карточке задачи. Бэкенд фиксирует точные таймстампы (timestamp_start, timestamp_end) и записывает их в таблицу TimeLogs.

Аргументация: Ручной ввод времени («я работал 3 часа») всегда искажает реальность. Нужна фиксация факта работы в реальном времени.

### Шаг 2.2. Движок динамического расчёта себестоимости

Фоновый процесс (на базе очередей Redis / RabbitMQ) каждую минуту пересчитывает текущую стоимость задачи по формуле:

Текущая стоимость задачи = Σ ( затреканные секунды ÷ 3600 × почасовая ставка сотрудника )

Аргументация: Руководитель видит финансовый вес задачи прямо на канбан-доске. Если простая задача застревает у дорогого специалиста, система сразу визуализирует рост её себестоимости.

### Шаг 2.3. Дашборды маржинальности проектов (P&L в моменте)

Аналитические панели для каждого проекта. Из общего бюджета автоматически вычитается динамическая себестоимость всех задач.

Аргументация: Предотвращение кассовых разрывов. Если маржинальность падает ниже критического уровня (например, 20%), система бьёт тревогу до того, как проект уйдёт в минус.

## Этап 3. AI-ассистент и авто-дейлики (месяцы 5–6)

Цель: полностью автоматизировать сбор ежедневной отчётности через интеграцию облачных API (OpenAI / Anthropic).

### Шаг 3.1. Интеграция Telegram-бота и Speech-to-Text (Whisper)

Бот по расписанию опрашивает сотрудников. Голосовое сообщение отправляется в OpenAI Whisper API для транскрибации в сырой текст.

### Шаг 3.2. LLM-парсер намерений (превращение текста в JSON)

Сырой текст отправляется в лёгкую модель класса GPT-4o-mini. Через системный промпт ИИ выдаёт строго структурированный JSON-пакет.

[Голосовое в Telegram] → [Whisper API: текст] → [LLM] → [Валидный JSON] → [Бэкенд CRM]

Пример извлекаемого ИИ JSON-пакета:

{ "employee_id": 804, "actions": [ { "task_id": 1420, "status_change": "DONE", "time_logged_minutes": 120 }, { "task_id": 1421, "status_change": "IN_PROGRESS", "blocker_detected": "Дизайнер не прислал исходники макета" } ] }

### Шаг 3.3. Авто-актуализация канбана и триггеры алертов

Бэкенд принимает JSON, автоматически передвигает карточки и начисляет время в юнит-экономику. При обнаружении текстового блокера на задачу вешается красный тег BLOCKED, а проджект-менеджер получает уведомление.

## Этап 4. AI-балансировщик нагрузки и предиктивная аналитика (месяц 7)

Цель: защитить компанию от сорванных сроков, а команду — от выгорания за счёт интеллектуального распределения задач.

### Шаг 4.1. Алгоритмический расчёт показателя Velocity

Система анализирует исторические данные таблицы TimeLogs за 2–3 месяца и вычисляет реальную скорость выполнения задач каждым сотрудником:

Velocity = количество успешно закрытых задач ÷ затраченное время

Аргументация: Это уход от субъективной оценки дедлайнов. Система знает чистую производительность каждого человека с учётом отпусков, больничных и реальной скорости работы.

### Шаг 4.2. Предиктивные алерты перегрузки

Если менеджер пытается перетащить на сотрудника объём задач сверх его недельного лимита, CRM выдаёт жёсткое предупреждение: «Внимание: риск срыва срока данной задачи составляет 85%. Исполнитель перегружен».

## Этап 5. Динамический граф знаний и коммерческий релиз (месяцы 8–9)

Цель: капитализировать внутренний опыт компании и запустить продажи по SaaS-модели.

### Шаг 5.1. Реализация RAG-архитектуры (Retrieval-Augmented Generation)

Все закрытые задачи, внутренние регламенты и комментарии к проектам индексируются, превращаются в векторы через Embeddings API и сохраняются в векторную базу данных.

### Шаг 5.2. Интерфейс «корпоративного разума» (AI Brain)

Диалоговое окно внутри CRM. Новый сотрудник пишет запрос: «Как мы решали проблему с пагинацией на проектах по недвижимости в прошлый раз?». ИИ анализирует векторную базу, вытаскивает релевантные старые тикеты и выдаёт чёткую пошаговую инструкцию со ссылками на архивы.

### Шаг 5.3. Оптимизация ИИ-затрат (Redis Caching)

Агрессивное кэширование ИИ-запросов. Если сотрудники задают похожие вопросы, система отдаёт ответ из быстрой памяти Redis, не совершая платных запросов к провайдеру.

### Шаг 5.4. Подключение биллинга и публичный релиз

Интеграция платёжных шлюзов для автоматического списания подписки по тарифам (в зависимости от количества мест или объёма ИИ-токенов). Официальный запуск продукта.

# 4. Техническая ИИ-стратегия и безопасность данных

Поскольку для MVP выбраны готовые облачные API (OpenAI / Anthropic), архитектура строится с учётом строгих правил безопасности для B2B-клиентов.

### Коммерческий NDA-протокол

Запросы отправляются строго через коммерческие API-аккаунты. По умолчанию данные коммерческого API не используются для обучения публичных моделей; сроки хранения и опции нулевого хранения нужно фиксировать в договоре (DPA) под конкретного провайдера.

### Гибридное разделение моделей для минимизации затрат

Дешёвый/быстрый класс (например, GPT-4o-mini / Claude Haiku) — массовая рутина: парсинг голосовых дейликов, извлечение JSON.

Мощный/аналитический класс (например, GPT-4o / Claude Sonnet) — сложные задачи: сводные отчёты для CEO, сборка графа знаний.

### Слой анонимизации (Data Masking)

Перед отправкой текста в облачные API бэкенд автоматически маскирует конфиденциальные данные (номера телефонов, пароли, личные email) регулярными выражениями, заменяя их плейсхолдерами.

Конкретные политики хранения и обучения различаются у провайдеров и зависят от тарифа/договора. По умолчанию данные коммерческого API не используются для обучения моделей; сроки хранения и опции нулевого хранения (Zero Data Retention) нужно сверять с актуальными условиями OpenAI/Anthropic на момент внедрения. Формулировку «удаляются в течение 30 дней» стоит уточнять под выбранного провайдера и зафиксировать в DPA.

Названия моделей приведены как ориентир по двум классам: дешёвый/быстрый и мощный/аналитический. Линейки обновляются часто — на момент реализации следует закрепить актуальные версии (например, текущие поколения Haiku/Sonnet у Anthropic и mini/флагман у OpenAI).

Формула считает пропускную способность (throughput): закрытые задачи на единицу времени. Для разнородных задач показатель точнее нормировать на сложность (story points), иначе мелкие и крупные задачи смешиваются.